ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

******************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ               พ.ศ. 2563  เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 จึงขอประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่  18  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร   ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  (บทนำ)

คำนำ..............................................................................................

หลักการและเหตุผล.......................................................................                1

บทนำ.............................................................................................	          2

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน...............................................		3

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..............................................		3

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน....................................................		3

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..................................		4

ส่วนที่ 2  (บัญชีโครงการ / กิจกรรม)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ.....................................		5

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ				7

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1                   ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นแผนการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

*****************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เนื่องจากตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นศ 0023.5/ว 4773 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562                  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4) ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5) ด้านการศึกษา และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้มีมติใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จำนวน 18 โครงการ เพื่อดำเนินการตามนโยบายและหนังสือดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561

1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ฉบับเพิ่มเติม)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (หมวด 5 ข้อ 26)  และตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ

ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

4

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

จาจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

5

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติมฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แผนงานที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน | 18 | 100 | 11,037,000 | 100.00 | กองช่าง |
| รวม | 1 | 100 | 11,037,000 | 100.00 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 1 | 100 | 11,037,000 | 100.00 |  |

6

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายเนื่อง หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 975,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายภักดี – ควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 487,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกวิชิต – คลองท่าทน หมู่ที 2 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 487,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 488,000 | หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมใจ – ต่อเขตหมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งปรัง หมู่ที 3 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 488,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชายเขาพรง – วัดเบิก หมู่ที 4 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 487,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุภาพ หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 430,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายม่วงทอง หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 488,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแท่นทอง หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 430,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเจดีย์ – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 487,00 | หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิโรจน์-บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 487,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยแสงแดด หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 538 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,690 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 1,874,000 | หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 13. | โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราถนนสายสี่แยกวัดสระ-แยกสระเคียน หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ฉลอง | 992,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชปราศรัย หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 487,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค | ส.ค |  | ก.ย |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้าน-หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 487,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพรัช-หัวสะพานคลอง ท่าทน หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 488,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค | ส.ค |  | ก.ย |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร-ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 487,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราชพัสดุ-ต้นไทร หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง เลขที่ ท.1-01 | 488,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

มู่บ้ต.  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ