ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

******************

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ-                      ประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 จึงขอประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่    9    เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖7

(ลงชื่อ)

(นายศุภชัย  โจมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  (บทนำ)

คำนำ..............................................................................................

หลักการและเหตุผล.......................................................................                1

บทนำ.............................................................................................	          2

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน...............................................		3

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..............................................		3

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน....................................................		3

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..................................		4

ส่วนที่ 2  (บัญชีโครงการ / กิจกรรม)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ......................................		5

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ........................................		6

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548            และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 เป็นแผนการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

*****************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เนื่องจาก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้มีมติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี                   พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินโครงการสำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในด้านการคมนาคมและการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ตามมติการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด                จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2567

1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

4

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

(กรณีเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน)

จาจาก

สำนัก/กอง/ฝ่ายที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น/สภาท้องงถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

ที่จะดำเนินการในเขต อปท.

หน่วยงานอื่น

จัดทำ (ร่าง)แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเพิ่มเติม

เสนอร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

5

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | - ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม - พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 16 | 20 | 7,151,000 | 2.47 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 16 | 20 | 7,151,000 | 2.47 |  |

6

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

(1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการปรับปรุงซ่อมคันคลองท่าน้อย หมู่ที่ 1 | เรียงหินกันน้ำเซาะตลิ่ง โดยปริมาณหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 873.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 952,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | วางท่อส่งน้ำประปา P.V.C ø 3" ชั้น 8.5 ยาว 2,200 เมตร และวางท่อส่งน้ำประปา P.V.C ø 2 " ชั้น 8.5 ระยะทาง 80 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 498,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำหรือวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ขุดลอกคูระบายน้ำปากคูกว้าง 2 เมตร ท้องคูกว้าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 x 1 เมตร จำนวน 45 ท่อน รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 402,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไชยชำนาญ หมู่ที่ 4 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 482,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์-กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 406,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันธนะ - หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 483,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังมัด หมู่ที่ 5 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 459,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอแบบ หมู่ที่ 6 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 471,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร - ถนนสาย 4105 หมู่ที่ 6 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 471,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 406,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | ซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า และรายการอื่นตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 128,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-059 สายแยกวัดสระ - สระเคียน หมู่ที่ 8 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,670 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 499,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชปราศรัย หมู่ที่ 9 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 76,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโสภณ หมู่ที่ 10 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 498,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาถั่ว หมู่ที่ 11 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 435,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 11 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด | 485,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |