ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560

******************

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5  ข้อ 26 (2) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่   11  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร   ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  (บทนำ)

บทนำ.............................................................................................		1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน...............................................		2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..............................................		2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน....................................................		2

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..................................		3

ส่วนที่ 2  (บัญชีโครงการ / กิจกรรม)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ.....................................		4

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ				8

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม			        24

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	        35

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร		        36

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560

1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

จาจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปโครงการ/กิจกรรม

ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1 พัฒนาการอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แนวทางที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แนวทางที่ 3 พัฒนาการเกษตร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร | 1 11 1 | 7.69 84.62 7.69 | 30,000 5,851,000 10,000 | 0.51 99.32 0.17 | สำนักงานปลัด กองช่าง สำนักงานปลัด |
| รวม | 13 | 100 | 5,891,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการชุมชนและสังคม แนวทางที่ 1 พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์, ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย,งานสังคมสงเคราะห์พิจกรรมการกีฬา,ด้าน แนวทางที่ 2 พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม แนวทางที่ 3 พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมด้านการศึกษา แนวทางที่ 4 พัฒนาการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์ | 19 15 6 2 | 45.24 35.71 14.29 4.76 | 17,799,984 1,269,000 2,848,376 204,000 | 80.46 5.74 12.88 0.92 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 42 | 100 | 22,121,360 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 1 พัฒนาบริหารจัดการ - แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านเคหะและชุมชน - | 1 - | 100 - | 20,000 - | 100 - | สำนักงานปลัด - |
| รวม | 1 | 100 | 20,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากร ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม, การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร แนวทางที่ 2 พัฒนาการบริการจัดการ การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร | 7 19 | 25.00 75.00 | 1,349,100 2,931,300 | 31.52 68.48 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
| รวม | 26 | 100 | 4,280,400 | 100 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาการอาชีพ (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ต่างๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพแขนงต่างๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่พรั่งพร้อม

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 1. | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 40,000 | หมู่ที่ 1-11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ยางมะตอย มิเตอร์น้ำประปา ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อเมนประปา ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 600,000 | หมู่ที่ 1-11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮ- ดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองและสำหรับรถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 300,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเนื่อง หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเนื่อง หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 525,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 525,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค |  | ส.ค | ก.ย |
| 6. | ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถ้ำเขาพรง หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถ้ำเขาพรง หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 525,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช – สะพานท่าทน หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช – สะพานท่าทน หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 525,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | ก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 526,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถัง ขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนอก ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 1,185,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/กรมส่งเสริมฯ) | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 10. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าธรรมเนียมต่างๆ - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ - ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแบ็คโฮ รถเกรด รถบดถนน - ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม - ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา | 850,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ต่อ) | และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ - ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตสถานที่สำคัญต่าง ๆ - ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 250,000 | หมู่ที่ 1-11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | วัสดุทางการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สปริงเกลอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร | 10,000 | หมู่ที่ 1 | สำนัก งาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมูหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 35,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | โครงการร้อยห่วงใยใส่ใจคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใยใส่ใจผู้พิการของผู้พิการตำบลฉลอง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้พิการ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติผู้พิการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เงินสำรองจ่าย | เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 400,984 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ดำเนินการเองและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในลักษณะบูรณาการ การป้องกันกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง ปรากฏในสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชนของตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 10,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต.และเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 20,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป | 60,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ สมาชิก อปพร.อบต.ฉลองในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อปพร.อบต.ฉลอง ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 24,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 4,900,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 15. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 12,020,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 50,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น การปลูกต้นไม้ การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 18. | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น การปลูกต้นไม้ การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | โครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันทำความดีในด้านต่างๆ ของประชาชนในตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการจัดงานชักพระเดือนห้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้าเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 230,000 | หมู่ที่ 1 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ต่อ) | ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ - ค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดงานประเพณีให้ทานไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟเพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 100,000 | วัดเจดีย์ หมู่ที่ 7 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | ชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในโครงการชักพระอำเภอ สิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 130,000 | ที่ว่าการอำเภอ สิชล | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราชให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการจัดงานวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา, การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาต่างๆ ของนักเรียน เยาวชน ประชาชน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและอื่น ๆ ตลอดจนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 400,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

มู่บ้ต.  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี ”แห่หมฺรับเดือนสิบ” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 40,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตลอดจนวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป | 5,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ “ 12 สิงหา พระบรม-ราชินีนาถ” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินาถ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 13. | อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอ สิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา “ดอนสนามเกมส์” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา “ดอนสนามเกมส์” ให้แก่โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 220,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 15. | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท./ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการส่งเสริมการศึกษา กิจ- กรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ปรากฏในแผนงานศึกษา | 160,000 | หมู่ที่ 1 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลองปรากฏในแผนงานการศึกษา | 1,644,000 | ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าอาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในตำบลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ตำบลฉลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 843,276 | ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานศึกษา | 151,200 | หมู่ที่ 9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กฯ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 4,000 | หมู่ที่ 9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 45,900 | หมู่ที่ 9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ทั้งในคนและสัตว์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข | 70,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 134,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีสมดุล

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา 	แนวทางที่  1 พัฒนาด้านบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการอันเนื่อง มาจากพระราช ดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางการพัฒนา    แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุฯ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป | 425,000 262,000 |  | สำนัก งานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค |  | พ.ย |  | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน ทาง ทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นตาม ความจำเป็น ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน | 200,000 120,000 60,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค |  | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) ปรากฏในแผนงาน งบงบกลาง | 160,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรของ อบต.ฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง ประกอบด้วย พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (จัดอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 35,100 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุน ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 57,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นกระบะสำเร็จรูป 2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 896,000 | - | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือแบบ LED - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | 17,000 | - | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ) | - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว ดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่ น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูง สุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่ น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ) | - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter. Legal และ Custom โดยถาดใส่ กระดาษได้ไม่น้อย ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง พิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่ น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า อัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แผ่น | 7,900 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ) | - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter. Legal และ Custom โดยมีถาดใส่ กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยาย เสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. ชุดลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้วพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 คู่ 2. มีพาวเวอร์แอมป์ในตัวกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ พร้อม เครื่องเล่น mp3 3. มีช่องเสียบไมค์ลอยไม่น้อยกว่า 2 ช่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 35,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. เป็นกล้อง DSLR 2. ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 3. หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 4. มีระบบแฟลซในตัว 5. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบน บันทึกได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล เต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 6. สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ 7. สามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก กล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 25,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำ เย็น (ตู้ทำน้ำเย็น) 1 หัวก๊อก (แบบ ตั้งพื้น) จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 4,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ครุภัณฑ์โรงงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ชนิดโรตารี่ ขนาด 1,500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ - กำลังไฟฟ้าเข้า 1,500 วัตต์ - ขนาดหัวจับดอกสว่าน 13 มม. - พร้อมอุปกรณ์ดอกสว่านสำหรับ เจาะคอนกรีต เหล็ก ไม้ อย่างละ 1 ชุด ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน | 15,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | วัสดุสำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ลวด เย็บ กระดาษกาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ กระดาษ เค เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ เครื่อง ดับเพลิง แผงปิดประกาศ กระดาน ไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณ เลข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ จ้างพิมพ์ ที่ถูพื้น ฯลฯ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่อง- คำนวณเลข ฯลฯ ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป | 80,000 50,000 40,000 | - - - | สำนัก งานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | วัสดุงานบ้าน งานครัว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ ต่างๆ เช่นแปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป | 20,000 | - | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นพู่กันและสี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 3,000 | - | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | วัสดุและยานพาหนะขนส่ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลางเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจร และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000 | - | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ต่อ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลางที่ อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาไฟจราจรและอื่น ๆ ที่เข้า ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 100,000 | - | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อ เพลิงและหล่อลื่น และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้กับรถส่วนกลาง เครื่อง พ่นหมอกควัน เรือท้องแบน เครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง และของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ฉลอง ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป | 300,000 | - | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอม- พิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึก ข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน | 100,000 60,000 40,000 | - - - | สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 13. | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 35,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 200,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 25,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 16. | โครงการจัดเก็บภาษีสัญจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 5,000 | - | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องกรองน้ำ ตู้ โต๊ะและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 200,000 80,000 150,000 | - - - | สำนัก งานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 18. | ค่าสาธารณูปโภค | - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการการไปรษณีย์ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ระบบรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดตและค่าสื่อสารอื่นๆ ของอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดโดเมนเนมและบริการพื้นที่ Website อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 275,000 3,000 2,400 20,000 67,150 10,850 | - - - - - - | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 19. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ.รถส่วนกลาง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ.รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองทุกประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 15,000 | - | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |