แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

โทรศัพท์ ๐-๗๕๘๔-๕๑๔๒

WWW.CHALONG.GO.TH

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

******************

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26(2)และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561                       จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่   16   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร   ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  (บทนำ)

บทนำ.............................................................................................		  1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน...............................................		  2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..............................................		  2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน....................................................		  2

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..................................		  3

ส่วนที่ 2  (บัญชีโครงการ/กิจกรรม)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ.....................................		  4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ				  8

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม		            22

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	            43

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร		            46

แบบ ผด.02/1 (ประเภทครุภัณฑ์)						 65

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564

1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

จาจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

สรุปโครงการ/กิจกรรม

ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แผนงานที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานที่ 3 แผนงานการเกษตร | 29 1 1 | 93.54 3.23 3.23 | 111,911,000 30,000 20,000 | 99.95 0.03 0.02 | กองช่าง สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 31 | 100 | 111,961,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานที่ 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข แผนงานที่ 5 แผนงานงบกลาง แผนงานที่ 6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานที่ 7 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 7 15 9 3 9 2 3 | 14.58 31.25 18.75 6.25 18.75 4.17 6.25 | 155,000 1,056,000 3,076,660 325,000 14,513,220 55,000 190,000 | 0.80 5.45 15.89 1.68 74.92 0.28 0.98 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 48 | 100 | 19,370,880 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน - | 5 - | 100 - | 120,000 - | 100 - | สำนักงานปลัด - |
| รวม | 5 | 100 | 120,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนา บุคลากร) แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหาร จัดการ) แผนงานที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหาร จัดการ | 3 20 11 | 8.57 60 31.43 | 620,000 2,999,000 2,960,000 | 9.42 45.59 44.99 | สำนักงานปลัด / กองคลัง / กองช่าง สำนักงานปลัด / กองคลัง กองช่าง |
| รวม | 34 | 100 | 6,579,000 | 100 |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

- ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  |  | ก.ค | ส.ค |  | ก.ย |
| 1. | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายฉลอง – คูชลประทาน หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายฉลอง–คูชลประทาน หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความกว้างของรางน้ำ 0.30 เมตร ความสูงของรางระบายน้ำ 0.60 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนดปกครอง เลขที่ ท.1-01 พร้อมติดตั้งป้ายปราหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรา | 498,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสายเขาปริง หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนด | 497,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสายซอยมิยาซาว่า – ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยมิยาซาว่า – ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนด | 463,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสายซอยจันทร์ หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนด | 497,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนด | 463,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสายนาหัน – ทุ่งเจ้าไชย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหัน – บ้านทุ่งเจ้าไชย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนดม่วงทอง หมู่ที่ 5ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนดละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรา | 1,158,000 | หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสายพังเลา – ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพังเลา-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนด | 1,158,000 | หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสายใสตึก – จดเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใสตึก – จดเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนด | 463,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก รพช. ต้นเหรียง – บ้านยาน หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก รพช.ต้นเหรียง – บ้านยาน หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนด | 431,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสายไชยชำนาญ – วัดเบิก หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสายไชยชำนาญ – วัดเบิก หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนด | 478,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสายบ้านนายภักดี หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนายบ้านนายภักดี หมู่ที่ 2จราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละอัี4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนด | 487,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทางสะพาน ท่อระบายน้ำและทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 – 11 ตำบลฉลอง | 150,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 13. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง | 200,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างผู้ควบคุมงาน เพื่อจ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว- | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ - นศ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4105-บ้านปลักปลา ตำบลฉลอง, ตำบลตลิ่งชัน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง กม.ที่ 0+000 | 49,800,000 |  | แขวงทางหลวงชนบทนครศรีฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | สู่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร จำนวน 2 แห่ง | ถึง กม.ที่ 29+370 ระยะทาง 29.370 กิโลเมตร - นศ 3007 แยกทางหลวงหมายเลข 401 – บ้านน้ำตก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง กม.ที่ 1+270 ถึง กม.ที่ 7+200 ระยะทาง 5.930 กิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัน – ชายเขาพรง หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-008 สายบ้านนาหัน – ชายเขาพรง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย ตำบลฉลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 933,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพรัช – หัวสะพานคลองท่าทน หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 75-042 สายบ้านนายไพรัช – หัวสะพานคลองท่าทน หมู่ที่ 10 บ้านวังส้าน ตำบลฉลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 1,063,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเจดีย์ – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 75-031 สายวัดเจดีย์ – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลฉลอง กว้าง 5 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,125 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 1,480,000 | หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พังเลา – ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-032 สายพังเลา – ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยซำ ตำบลฉลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 1,795,000 | หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองถ้วย หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 3,218,000 | หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 21. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณถนนสาย จอมพิบูลย์ – เขาใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าควาย ตามแบบระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง | 5,605,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน โดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 กว้าง 16 เมตร ยาว 29 เมตร จำนวน 1 หลัง | 1,506,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน (ซ่อมสร้างผิวจราจรฯ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสามแยกบ้านหมอวี – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,080 ตาตางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 2,701,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 24. | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเจดีย์ หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเจดีย์โดยก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล (มีห้องอาบน้ำ) กว้าง 15.50 เมตร ยาว 24.75 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 383.625 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 4,361,000 | วัดเจดีย์/หมู่ที่ 7 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนายภักดี – ควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 4,705,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตน้ำตกในหนาน ถนนสายราษฏร์อุทิศ หมู่ที่ 7 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,290 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 5,242,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 27. | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตลาดศุกร์ – โรงเรียนฉลองรัฐ หมู่ที่ 5 และถนนสายน้ำขาว – คลองลุ่มปริก หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 5,739,000 | หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก- คอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงนายพา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 7,230,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีตสายเขาลุงช่วย-เขาได หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 9,570,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพแขนงต่างๆ | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ฏในแผนงานเคหะและชุมขนสาธารณาาะปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.3  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สปริงเกลอร์ ฯลฯ | 20,000 | หมู่ที่ 1 | สำนัก งาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการจัดเวทีประชาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล การจัดเวทีประชาคมในเรื่องอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้ | 20,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้ | 15,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ดำเนินการเองและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ การป้องกันกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง | 50,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและการจัดทำประชาพิจารณ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีการจัดทำประชาพิจารณ์และเรื่องอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้ | 10,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมร่วมกันทำความดีในด้านต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนในตำบลฉลอง | 30,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง | 20,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำของชุมชน และอื่นๆ ที่เป็นรายจ่ายลักษณะนี้ให้แก่ประชาชนในตำบลฉลอง | 10,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 3,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา- ลงกรณฯ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคมให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 10,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินี นาถ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล | 10,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 10,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 10,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 30,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฉลองคัพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ฉลองคัพ” เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าอัฒจันทร์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 400,000 | สนาม ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการฝึกซ้อมนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน ค่ารถรับ-ส่ง ค่าชุดนักกีฬา ฯลฯ | 50,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์การจัดงาน เต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 100,000 | วัดเจดีย์ หมู่ที่ 7 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | โครงการจัดงานชักพระเดือนห้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้า เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงตกแต่งเรือพระ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่ามหรสพต่างๆ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและมาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 230,000 | วัดกลาง, ที่ทำการ อบต.ฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในโครงการชักพระอำเภอ สิชล เช่น ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมตกแต่งเรือพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดขบวนชักพระ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 120,000 | ที่ว่าการอำเภอสิชล | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 40,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14. | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 3,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี “แห่หมฺรับเดือนสิบ” | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

มู่บ้ต.  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.3  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม ค่าเช่าเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ฯลฯ | 150,000 | ที่ทำการ อบต.ฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.ค่าอาหารกลางวัน 205,800 บาท 2.ค่าจัดการเรียนการสอน 71,400บาท 3.ค่าหนังสือเรียน 8,400 บาท 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 8,400 บาท 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 12,600 บาท 6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน18,060บาท | 324,660 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในตำบลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง | 865,000 | ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อจัดทำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นงานจ้างเหมา และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายลักษณะนี้ | 30,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง | 1,636,000 | ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | ค่าสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดดังนี้ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 12,000 บาท - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 2,000 บาท - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท | 26,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษกาว แฟ้ม แป้นพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ เครื่องดับเพลิง แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ถูพื้น ฯลฯ | 10,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ | 10,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่างๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าวัคซีน ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 65,000 บาท 2. ค่าสำรวจสัตว์ จำนวน 10,000 บาท | 75,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.5 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า | 90,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฉลอง | 11,000,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลฉลอง | 2,100,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลฉลอง | 24,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | เงินสำรองจ่าย | เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น | 825,685 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 200,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง | 50,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 219,535 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณต่อปี | 4,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น สาธารณภัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น | 50,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการร้อยห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใย ใส่ใจผู้พิการของผู้พิการตำบลฉลอง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 5,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามเทศกาลต่างๆ ให้กับสมาชิก อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ฉลอง | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น | 10,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ | 160,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ารปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ฉลองสาธารภัยการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามเทศกาลต่างๆ ให้กับสมาชิก อปพร.ใน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 20,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 10,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | โครงการ“ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด และปลอดภัย” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 20,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมของ อบต.แบบบูรณาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อบต.แบบบูรณาการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตามกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ | 50,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.2 แผนงานด้านเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 120,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (จัดอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำขุมชน เช่น ค่าเหมารถ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ | 300,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. สมาชิก อปพร.และอาสาสมัครอื่นใดที่ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง | 200,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต่อ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น | 150,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต่อ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกอาณาจักรของพนักงาน ส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นตามความ จำเป็น | 70,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ด้านการบริหารจัดการ)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ เครื่องดับเพลิง แผงปิดประกาฯศ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ถูพื้น ฯลฯ เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 120,000 80,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ | 100,000 80,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ | 10,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. และเพื่อช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลาง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจร และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้กับรถส่วนกลาง เครื่องพ่นหมอกควัน เรือท้องแบน เครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองและของหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง | 220,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นพู่กันและสี ฯลฯ | 3,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องกรองน้ำ ตู้ โต๊ะ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองคลัง | 200,000 100,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าโฆษณาและเผยแพร่) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วิดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทดรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน สิ่งพิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายลักษณะนี้ | 150,000 10,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ) | เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกแบบของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าบริการดูดส้วม ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซักฟอก ค่าเบี้ยประกัน และค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและค่างจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงาน เพื่อจัดทำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นงานจ้างเหมา และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายลักษณะนี้ | 160,000 120,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ) | เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาในการทำความสะอาดอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและห้องประชุม ฯลฯ ตั้งจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ | 100,000 30,000 5,000 |  | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าธรรมเนียม ต่างๆ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ื เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ | 10,000 5,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่ารับรอง) | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ | 15,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าเลี้ยงรับรอง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ | 10,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ ) | สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ ของทางราชการ เช่น งานวันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันเฉลิม 12 สิงหามหาราชินี และงานราชพิธีอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันสำคัญและให้ทางราชการหรือ | 5,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ) (ต่อ) | หน่วยงานจัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนั้นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ. รถส่วนกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ. รถส่วนกลางขององค์การ บริหารส่วนตำบลฉลองทุกประเภท | 15,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายต่างๆ ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ | 800,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 15. | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตลอดจนวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ | 5,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการของ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.ฉลอง ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯสำหรับที่ทำการ อบต.ฉลอง | 240,000 5,000 1,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 16. | ค่าสาธารณูปโภค (ต่อ) | ค่าบริการไปรษณีย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GF MIS) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ WWW.CHALONG.GO.TH และค่าจดโดเมนเนม | 20,000 67,150 10,850 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 17. | รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการจ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันที่เป็น กลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง | 25,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ สิชลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง | 32,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 5,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 20. | ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 | 200,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน  (ด้านการบริหารจัดการ)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ อบต. ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแบ็คโฮ รถเกรด รถบดถนน - ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า - ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม - ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึง | 500,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ต่อ) | ค่าติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน - ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตสถานที่สำคัญต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงานร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างชลประทาน และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ | 200,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ ค่าธรรมเนียมการขุดเจาะบ่อบาดาล และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ | 30,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 150,000 บาท 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 150,000 บาท 3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน จำนวน 100,000 บาท | 400,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ | 40,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น | 50,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ยางมะตอย มิเตอร์น้ำประปา ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อเมนประปา ไม้ต่างๆ กระเบื้อง ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ | 800,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจรและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ | 100,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง และสำหรับรถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่นจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง | 300,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 10. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | 40,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ | 500,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ		                                               แบบ ผด.02/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.3  แผนงานการศึกษา (ประเภทครุภัณฑ์)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดอุปกรณ์ DLTV) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง จำนวน 1 ชุด | 30,700 |  | สำนักงานปลัด / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ		                                               แบบ ผด.02/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ /ประเภทครุภัณฑ์)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร ชนิดมีพนักพิงสูง มีกลไกปรับระดับสูง-ต่ำ โยกเอนได้ จำนวน 1 ตัว | 6,900 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับ-อากาศ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1) มีขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | 21,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับ-อากาศ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1) มีขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | 56,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSL Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ | 29,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ		                                               แบบ ผด.02/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ / ประเภทครุภัณฑ์)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก แบบทรงเตี้ย) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก แบบทรงเตี้ย จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท | 24,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |